**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование «Новонукутское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 января 2023 г. № 9 п. Новонукутский

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации МО «Новонукутское»**  **от 13 сентября 2019 г. № 170** |  |

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новонукутское», утвержденным постановлением администрации муниципального от 29 апреля 2014 г. № 139, руководствуясь Уставом муниципального образования «Новонукутское», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации МО «Новонукутское» от 13 сентября 2019 г. № 170, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Признать утратившим силу постановления администрации МО «Новонукутское» от 14 ноября 2022 г. № 173 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 годы».

# 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Новонукутское» Ю. В. Прудников

Приложение

к постановлению администрации МО «Новонукутское»

от «11» января 2023 г. № 9

Утверждена

постановлением администрации МО «Новонукутское»

от 13 сентября 2019 г. № 170

# Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2026 годы

# (далее - программа)

# Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» (далее – Администрация) |
| Цель программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» |
| Задача программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2019 года по 2026 год в один этап. |
| Целевые показатели программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт;  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское». |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов;  2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское»;  3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское». |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы | Финансирование программы предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Новонукутское» и бюджетных инвестиций:  2019 год – 1 079,80 тыс. рублей;  2020 год – 32 938,054 тыс. рублей;  2021 год – 124 588,377 тыс. рублей;  2022 год – 42 853,971 тыс. рублей;  2023 год – 48 630,648 тыс. рублей;  2024 год – 33 979,18 тыс. рублей;  2025 год – 96 490,47 тыс. рублей;  2026 год – 404 584,97 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  1) средства местного бюджета:  2019 год – 1 079,80 тыс. рублей;  2020 год – 2 938,054 тыс. рублей;  2021 год – 10 347,077 тыс. рублей;  2022 год – 7 853,971 тыс. рублей;  2023 год – 6 665,148 тыс. рублей;  2024 год – 3 283,38 тыс. рублей;  2025 год – 70 729,67 тыс. рублей;  2026 год – 404 584,97 тыс. рублей.  2) предполагаемые средства областного бюджета:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 30 000,00 тыс. рублей;  2021 год – 114 241,30 тыс. рублей;  2022 год – 35 000,00 тыс. рублей;  2023 год – 41 965,50 тыс. рублей;  2024 год – 30 695,80 тыс. рублей;  2025 год – 25 760,80 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт – 6,645 км;  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 19,8 %;  3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» – 3 шт. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское» на 1 января 2019 года составляет 47,8 км.

По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании «Новонукутское» 5,9 процентов автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Также на территории муниципального образования «Новонукутское» отсутствуют модернизированные нерегулируемые пешеходные переходы, прилегающие непосредственно к образовательным организациям. Под модернизацией нерегулируемых пешеходных переходов понимается оснащение средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Целесообразность разработки программы заключается в обеспечении социально-экономических потребностей населения муниципального образования «Новонукутское» и хозяйствующих субъектов, способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.

**Раздел 2. Цель и задачи программы, целевые показатели программы, сроки реализации**

Целью программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское».

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Решение задачи программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт;

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское».

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении № 1 к программе.

[Таблица](https://login.consultant.ru/link/?rnd=74268FDD9857A88C23C2E33BC8D3E502&req=doc&base=RLAW411&n=170586&dst=100461&fld=134&date=29.06.2020) расчета целевых показателей представлена в приложении № 2 к программе.

Сроки реализации цели и задачи программы соответствуют общему сроку реализации программы: 2019 - 2026 годы.

Реализация программы планируется в один этап.

**Раздел 3. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления**

**рисками реализации программы**

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере [законодательства](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2) о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений [Налогового кодекса](http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/0) Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожного фонда муниципального образования «Новонукутское».

Управление рисками при реализации программы и минимизация их негативных последствий при выполнении программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы**

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Новонукутское».

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению. Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы муниципального образования «Новонукутское» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, приведено в приложении № 3 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к программе.

**Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

За время реализации программы ожидается достигнуть следующих результатов:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт – 6,645 км;

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 19,8 %;

3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» – 3 шт.

Вышеуказанные результаты обеспечат социально-экономические потребности населения муниципального образования «Новонукутское и хозяйствующих субъектов, повысят качество жизни населения и уровень развития экономики.

Глава администрации МО «Новонукутское» Ю. В. Прудников

Приложение № 1

к программе

# Сведения о составе и значениях целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей  (нарастающим итогом) по годам** | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Программа "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | |
| **1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 2,587 | 2,587 | 4,139 | 5,316 | 5,316 | 6,645 |
| **2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **в муниципальном образовании «Новонукутское»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 5,9 | 5,9 | 11,3 | 11,3 | 14,5 | 17,0 | 17,0 | 19,8 |
| **3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения**  **в муниципальном образовании «Новонукутское»** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» | шт. | - | - | - | - | - | 3 | - | - |

Приложение № 2

к программе

# [Таблица](https://login.consultant.ru/link/?rnd=74268FDD9857A88C23C2E33BC8D3E502&req=doc&base=RLAW411&n=170586&dst=100461&fld=134&date=29.06.2020)

# расчета целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации,**  **индекс формы отчетности** |
| **Программа "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2026 годы** | | | | |
| **1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов"** | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт | км | Прt - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в году t, км | Годовые отчеты о достижении значений показателей результативности по соглашению, заключенным с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |
| **2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское»** | | | | |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Определяется по формуле:  Дмнt = Пмнt / Пмо x 100,  где:  Пмнt - сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям по данным статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) на 1 января 2019 года, и протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, с 2020 года по год t, км;  Пмо - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по данным статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) на 1 января 2019 года, км | Форма федерального статистического наблюдения  [N 3-ДГ (мо)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=74268FDD9857A88C23C2E33BC8D3E502&req=doc&base=LAW&n=349545&dst=105941&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000017146&REFDOC=170586&REFBASE=RLAW411&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D105941%3Bindex%3D17619&date=29.06.2020) |
| **3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское»** | | | | |
| 3.1. | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории МО «Новонукутское» | шт. | К - количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» | Годовые отчеты о достижении значений показателей результативности по соглашению, заключенным с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области |

# Приложение № 3

# к Программе

# Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Программа "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2026 годы | Администрация | всего | 1 079,80 | 2 938,054 | 10 347,077 | 7 853,971 | 6 665,148 | 3 283,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| МБ | 1 079,80 | 2 938,054 | 10 347,077 | 7 853,971 | 6 665,148 | 3 283,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| 1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов" | Администрация | всего | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 4 665,148 | 1 073,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| МБ | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 4 665,148 | 1 073,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| 1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» (субсидии муниципальным образованиям) | Администрация | всего | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 4 665,148 | 1 073,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| МБ | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 4 665,148 | 1 073,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| 1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области: | Администрация | всего | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 3 818,058 | - | - | - |
| МБ | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 3 818,058 | - | - | - |
| 1.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области (1, 2, 3 этапы: ул. Ербанова, Трактовая, Чехова) | Администрация | всего | - | 1 578,954 | 4 170,606 | - | - | - | - | - |
| МБ | - | 1 578,954 | 4 170,606 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области (4 этап: ул. Терешковой) | Администрация | всего | - | - | 6 176,471 | 6 176,471 | 3 818,058 | - | - | - |
| МБ | - | - | 6 176,471 | 6 176,471 | 3 818,058 | - | - | - |
| 1.2. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от микрорайона 70-летия Победы до улицы Ленина в МО «Новонукутское» | Администрация | всего | - | - | - | - | 728,49 | 923,10 | 1 073,40 | 404 584,97\* |
| МБ | - | - | - | - | 728,49 | 923,10 | 1 073,40 | 404 584,97\* |
| 1.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Майская п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области | Администрация | всего | - | - | - | - | 118,60 | 150,28 | 69 656,27\* | - |
| МБ | - | - | - | - | 118,60 | 150,28 | 69 656,27\* | - |
| 2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация | всего | 1 079,80 | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| МБ | 1 079,80 | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 2.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация | всего | 1 079,80 | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| МБ | 1 079,80 | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 210,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 210,00 | - | - |
| 3.1. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 210,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 210,00 | - | - |
| 3.1.1. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБУ ДО "Нукутский детско-юношеский центр" (ул. Ленина, 32 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ленина | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |
| 3.1.2. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Гагарина п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Гагарина | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |
| 3.1.3. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Ербанова, 2 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ербанова | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |

\*Финансирование Мероприятий планируется в том числе за счет средств бюджетных инвестиций в соответствии с постановлением администрации МО «Новонукутское» от 11.01.2023 г. № 8 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности МО «Новонукутское».

# Приложение № 4

# к Программе

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Программа "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2026 годы | Администрация | всего | 1 079,80 | 32 938,054 | 124 588,377 | 42 853,971 | 48 630,648 | 33 979,18 | 96 490,47 | 404 584,97\* |
| ОБ | - | 30 000,00 | 114 241,30 | 35 000,00 | 41 965,50 | 30 695,80 | 25 760,80 | - |
| МБ | 1 079,80 | 2 938,054 | 10 347,077 | 7 853,971 | 6 665,148 | 3 283,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| 1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов" | Администрация | всего | - | 31 578,954 | 124 588,377 | 41 176,471 | 46 630,648 | 26 834,18 | 96 490,47 | 404 584,97\* |
| ОБ | - | 30 000,00 | 114 241,30 | 35 000,00 | 41 965,50 | 25 760,80 | 25 760,80 | - |
| МБ | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 4 665,148 | 1 073,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| 1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» (субсидии муниципальным образованиям) | Администрация | всего | - | 31 578,954 | 124 588,377 | 41 176,471 | 46 630,648 | 26 834,18 | 96 490,47 | 404 584,97\* |
| ОБ | - | 30 000,00 | 114 241,30 | 35 000,00 | 41 965,50 | 25 760,80 | 25 760,80 | - |
| МБ | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 4 665,148 | 1 073,38 | 70 729,67 | 404 584,97\* |
| 1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области: | Администрация | всего | - | 31 578,954 | 124 588,377 | 41 176,471 | 25 453,658 | - | - | - |
| ОБ | - | 30 000,00 | 114 241,30 | 35 000,00 | 21 635,60 | - | - | - |
| МБ | - | 1 578,954 | 10 347,077 | 6 176,471 | 3 818,058 | - | - | - |
| 1.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области (1, 2, 3 этапы: ул. Ербанова, Трактовая, Чехова) | Администрация | всего | - | 31 578,954 | 83 411,906 | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | 30 000,00 | 79 241,30 | - | - | - | - | - |
| МБ | - | 1 578,954 | 4 170,606 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области (4 этап: ул. Терешковой) | Администрация | всего | - | - | 41 176,471 | 41 176,471 | 25 453,658 | - | - | - |
| ОБ | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 635,60 | - | - | - |
| МБ | - | - | 6 176,471 | 6 176,471 | 3 818,058 | - | - | - |
| 1.2. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от микрорайона 70-летия Победы до улицы Ленина в МО «Новонукутское» | Администрация | всего | - | - | - | - | 18 212,20 | 23 077,39 | 26 834,20 | 404 584,97\* |
| ОБ | - | - | - | - | 17 483,71 | 22 154,29 | 25 760,80 | - |
| МБ | - | - | - | - | 728,49 | 923,10 | 1 073,40 | 404 584,97\* |
| 1.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Майская п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области | Администрация | всего | - | - | - | - | 2 964,79 | 3 756,79 | 69 656,27\* | - |
| ОБ | - | - | - | - | 2 846,19 | 3 606,51 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | 118,6 | 150,28 | 69 656,27\* | - |
| 2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация | всего | 1 079,80 | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 1 079,80 | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 2.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация | всего | - | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | - | 1 359,10 | - | 1 677,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 5 145,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | 4 935,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 210,00 | - | - |
| 3.1. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 5 145,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | 4 935,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 210,00 | - | - |
| 3.1.1. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБУ ДО "Нукутский детско-юношеский центр" (ул. Ленина, 32 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ленина | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 1 715,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | 1 645,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |
| 3.1.2. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Гагарина п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Гагарина | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 1 715,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | 1 645,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |
| 3.1.3. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Ербанова, 2 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ербанова | Администрация | всего | - | - | - | - | - | 1 715,00 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | 1 645,00 | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - |

\*Финансирование Мероприятий планируется в том числе за счет средств бюджетных инвестиций в соответствии с постановлением администрации МО «Новонукутское» от 11.01.2023 г. № 8 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности МО «Новонукутское».